Elektrotehnički fakultet, Beograd

KARTKO

**RC-32-001**

**TIM CHERNOBYTE**

**IZVEŠTAJ O DEFEKTIMA ZA PROJEKAT “KARTKO”**

**INFORMACIJE O PROJEKTU I PROIZVODU**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime projekta | Kartko |
| Identifikator |  |
| Ime proizvoda/ radnog dokumenta  (Naslov i sekcije) | Kartko |
| Tip proizvoda/radnog dokumenta | Veb aplikacija za rezervaciju bioskopskih ulaznica |
| Velicina (stranice ili broj linija koda) |  |
|  |  |

Da li se radi o re-inspekciji? (Da/Ne) Ne

Da li se zahteva Re-Inspekcija? (Da/Ne) Ne

**UČESNICI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uloga | Ime | ID | Telefon |
| Moderator | Momčilo Milić | 3 |  |
| Autor |  |  |  |
| Zapisnicar | Mateja Milojević | 1 |  |
| Inspektor 1 | Mateja Milojević | 1 |  |
| Inspector 2 | Nikola Mitić | 2 |  |
| Inspector 3 | Momčilo Milić | 3 |  |
| Inspector 4 |  |  |  |
| Posmatrac (Opc) |  |  |  |

Ukupan broj učesnika na sastanku: 3

**RASPORED**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Vreme | Mesto | Prostorija |
| Saopštenje | 3.4.2022. | 18:30 | Beograd |  |
| Overview sastanak (o) | 7.4.2022. | 11:30 | Beograd |  |
| FR sastanak | 9.4.2022. | 12:00 | Beograd |  |
| Pregled zapisnika | 9.4.2022. | 13:30 | Beograd |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**AKTIVNOST ČLANOVA TIMA (u radnim satima)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID članova →** | **Inspektori** | | | | **Autor(i)** | **Moderator** | **UKUPNO** |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 3 |
| Planiranje | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1.5 |
| Overview | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |
| Priprema | 2 | 2 | 2.5 |  |  | 2.5 | 6.5 |
| Inspekcija (sastanak) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 4.5 |
| **Ukupno (sati)** | 5 | 5 | 5.5 |  |  | 5.5 | 15.5 |

**PREGLED DEFEKATA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Priprema** | **Inspekcija**  **(sastanak)** |
| Veliki | 8 | 7 |
| Mali | 15 | 17 |
| Otvoreni | 1 | 1 |
| **Ukupno** | 24 | 25 |

**Primedbe:**

Projekat je uglavnom dobar, mada ima mnogo sitnih grešaka u SSU dokumentima. Najveći problem je što SSU dokumenti nisu međusobno usaglašeni što je dovelo do nejasnoća.

Datum: 9.4.2022. Potpis moderatora: *Momčilo Milić*



Mesto: Beograd

